# Social

Передача проекта Claude

30 октября 2026 года

Главный вывод. Social накопил реальные источники, исторический банк тем и значительную основу проверки фактов, происхождения и сохранения. Но работающая программа пока не доказала устойчивую способность самостоятельно создавать хорошие, разные и корректные концепты. Последнее решение владельца ограничивает текущую задачу идеями и концептами. Видео, озвучка, переходы и передача в MedEng не входят в порученный этап.

Поздний пакет 28 октября содержит 34 относящихся к Social файла, включая концептное ядро, старые модули, документацию, тесты и автономный проверочный запуск. Это отдельная основа без доказанной интеграции с действующим интерфейсом и исполнителем модели. Старое публичное поколение socialreel, которое собирало ролики, нельзя выдавать за актуальную готовность Social.

Пакет передаёт цель, решения, ошибки, все восстановленные каталоги и технические основания, чтобы Claude продолжил продукт, а не заново создал красивую оболочку. В нём различаются замысел, написанный код, проверка, установка, пользовательская приёмка и реальный результат.

# Содержание

1 Краткая оценка состояния

2 Назначение и обязательные границы

3 Правила владельца и уровни доказательств

4 История оболочки источников и смены направления

5 Полный банк кандидатов и исследовательских записей

6 Направления и конкретные содержательные случаи

7 Причины неудач и критерии хорошего концепта

8 Архитектура и точка технического продолжения

9 Реестр исходников и воспроизводимость

10 Какие проверки действительно выполнены

11 Связи с другими программами и историческое медиа

12 Сохранение данных и пользовательский маршрут

13 Очередь продолжения с критериями результата

14 Первый рабочий проход Claude

15 Неизвестные и решения которые ещё нужны

16 Источники и границы полноты

# Как читать пакет

Сначала прочитайте разделы 1-3. Затем изучите историю, каталог и случаи качества. До изменения программы прочитайте архитектуру и реестр исходников. Файл 03_Стартовый_запрос_Claude.txt можно передать Claude вместе со всей папкой. Этот полный текст равнозначен редактируемому DOCX.

•	analysis/history.md сохраняет подробные решения и первичные ссылки на разговоры.

•	analysis/repository.md и analysis/artifacts.md объясняют состав и ограничения кода.

•	catalog/ содержит полный восстановленный набор записей и происхождение выгрузки, а не только выбранные примеры.

•	source_material/latest_20261028/ содержит точные Social-файлы архива владельца, контрольные суммы и квалификацию исторических проверок.

•	module_inventory.md, source_diff_vs_oct22.json и repo_manifest.json позволяют сопоставить файлы и публичные версии.

•	PACKAGE_MANIFEST.json перечисляет проверяемый состав передачи. Подробные первичные материалы не следует заменять пересказом основного документа.

Русская проза объясняет проект. Идентификаторы, точные статусы и оригинальные поля данных сохранены без перевода. Ссылки на разговоры в подробных приложениях могут требовать доступа владельца к аккаунту.

# 1 Краткая оценка состояния

## Что действительно есть

Исторический серверный контур собирал кандидатов, источники, исследовательские пакеты, фактические основы и контрольные материалы. Были реальные загрузки Grants.gov и USA.gov, локальные текстовые и медийные результаты, редакторские исправления и ограниченные запуски моделей. Это полезное основание, а не пустой проект. [S1, S2, S4]

Главная незакрытая способность остаётся содержательной: источник должен превращаться в несколько действительно разных идей с понятной пользой, честным hook и сохранёнными условиями. Ни наличие MP4, ни валидный JSON, ни число проверок не заменяют этот результат.

## Четыре слоя состояния

| Слой | Подтверждённая опора | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Историческая облачная система | Кандидаты, источники и исследовательские записи | Выгрузка истории не доказывает текущую работу всех сервисов |
| Публичное старое приложение | socialreel, сценарий, голос и видео | Более поздний владелец изменил текущий продуктовый приоритет |
| Позднее концептное ядро | 34 точных файла из архива 28 октября | Автономный исходный слой, не готовый интерфейс и не установленная программа |
| Реальное качество | Несколько ограниченных случаев и сохранённые ошибки | Устойчивой смысловой приёмки новых концептов нет |

## Что конкретно отсутствует

В позднем ядре нет восстановленного живого исполнителя модели и полной связки интерфейса, обработчиков и хранения задач. Точные закреплённые файлы токенизатора и шаблона чата не приложены; допуск запроса отказывает при их отсутствии. Текущая пригодность решения владельца и выбор концепта не доказаны одними проверками целостности журнала. Это конкретные границы реализации, а не только неопределённость из-за отсутствующего теста. [S2]

Продолжать следует концептный продукт. Возобновлять рендер или строить межприложенческий мост вместо качества идеи нельзя.

# 2 Назначение и обязательные границы

## Исходный продуктовый запрос

Владелец хотел движок содержательного контента, а не текстовый редактор с несколькими демо-карточками. Прямой ориентир - хорошие Reels про американские гранты, фондовый рынок и другие выбранные направления. Работа пользователя - задать направление и выбирать/править/отклонять подготовленные идеи, а не вручную делать всю исследовательскую и редакторскую работу.

3 октября владелец отклонил V7 именно по этому основанию: «где движок … про гранты, про stock market», а не из-за внешнего вида. [S1].

В ответе того же разговора исходный замысел был восстановлен так:

•	мониторинг выбранных источников и тематик: .gov, SEC, гранты, новости, рынки, NASA/FDA;

•	самостоятельное исследование, проверка фактов и пакет источников;

•	отбор полезных/интересных тем вместо случайного списка;

•	2-5 отличающихся вариантов подачи хорошей темы;

•	завязка, сценарий, текст для озвучивания, экранные тезисы, заголовок, описание, визуальный план;

•	исторический короткий формат 30-90 секунд; возможность более длинного формата тоже обсуждалась;

•	контроль фактов, источников и прав;

•	осмысленный Approve / Rewrite / Reject;

•	в широком первоначальном видении - дальнейший заказ MedEng, получение результата, очередь, публикация и аналитика.

Это восстановление первоначальной цели ассистентом, а не подтверждение реализации всех перечисленных функций. [S1].

## Как должен ощущаться полезный продукт

Не «пять вкладок, заполни всё сам», а примерно: «по твоему направлению найдены темы; эти несколько стоят внимания; вот разные углы, факты, ограничения, источники и объяснение, почему это может заинтересовать аудиторию».

Числа вроде «нашёл 17, отобрал 4» и «23 opportunities → 7 relevant → 3 candidates» в старом обсуждении - иллюстрации желаемого пользовательского опыта, не измеренные показатели Social.

Полезность концепта не сводится к SEO-заголовку и корректному JSON. Нужны:

•	понятная конкретная аудитория;

•	причина, почему этой аудитории важно содержание;

•	сильная, но не обманная завязка;

•	новая мысль или практическое действие;

•	различие между вариантами на уровне смысла;

•	сохранение условий допуска, сроков, исключений и других решающих условий;

•	отсутствие обещаний денег/результата, которых нет в источнике;

•	понятное владельцу объяснение на русском, даже если сам будущий контент на английском.

Последний список - обобщение повторяющихся замечаний, не утверждение о готовом реализованном контракте.

# 3 Правила владельца и уровни доказательств

## Последнее решение определяет текущую работу

21 октября владелец уточнил: Social должен хорошо делать концепты и идеи. Видео и переходы не являются его задачей; передача в MedEng ещё не поручена. Более ранние обсуждения полного цикла выпуска сохраняются как замысел и история, но не отменяют эту границу. [S1]

## Что нельзя приравнивать

Требование владельца определяет продуктовую цель. Прочитанный файл доказывает наличие кода. Автономная проверка подтверждает конкретный сценарий с заданными входами. Реальный запуск подтверждает только наблюдённый результат конкретного исполнителя. Подключение в штатном интерфейсе, установленная версия, качественная приёмка владельцем и внешняя публикация требуют отдельных доказательств.

Подготовленный запрос не является вызовом модели. Структурно допустимый концепт не является хорошей идеей. Сохранённый комментарий владельца не является источником факта. Старое согласование не переносится на новую ревизию автоматически. Отсутствие записи в одном серверном срезе не доказывает отсутствия позднего локального результата.

## Сохранить как действующие продуктовые ориентиры

•	Social - содержательный исследователь и редактор идей, не пустая оболочка.

•	Хорошие разные концепты важнее количества черновиков.

•	Первичные источники, набор фактов, условия допуска, ограничения, неизвестные обстоятельства и актуальность - часть содержания, не только служебные данные аудита.

•	Русские объяснения владельцу и отдельный язык публикуемого материала.

•	Сохранение правок, версий и отклонений и воспроизводимый источник каждого вывода.

•	Штатный маршрут приложения важнее вручную собранной демонстрации.

•	Не путать успех проверки кода, успех запуска и приёмку владельцем.

## Не возобновлять автоматически

•	V7 и новые статические демо вместо реального движка контента.

•	Работу над интерфейсом и оформлением как замену ядру.

•	Озвучивание, видео, переходы и монтаж в Social.

•	Соединение с MedEng под предлогом старого плана.

•	Автопубликацию и оплату провайдеров.

•	Бесконечное повторение одной заблокированной проверки или знакомого модельного кейса.

•	Обучение/скачивание новых моделей без отдельной необходимости, проверки и полномочий.

•	Скрытую подмену ответа модели шаблоном.

## Проверить перед новым этапом реализации

1. Какой именно набор исходников является последним и какие исправления уже в нём.

2. Какие файлы реально используются установленной программой, а какие только в изолированном кандидате.

3. Какие источники доступны автоматически и где нужны вручную подготовленные образцы входных данных.

4. Полный каталог существующих тем, концептов и версий в доступных резервных копиях - особенно недостающий список семи локальных тем редакционной проверки.

5. Существует ли полноценный путь «тема → исследование → выбор концепта → проверка», а не переписывание готового сценария.

6. Не смешаны ли данные разных идентификаторов заявок, дней или документов.

7. Какие конкретные вопросы качества остаются после проверок структуры ответа.

8. Как сохраняется причина needs_review или отклонения и что видит владелец.

9. Какие действия требуют отдельного подтверждения: установка, запуск модели, сбор данных по сети, расходы, интеграция, публикация.

Это список проверок для восстановления фактической точки, не инструкция повторно строить все инфраструктурные слои с нуля.

# 4 История оболочки источников и смены направления

## Серверная часть и исследовательская инфраструктура существовали отдельно от V7

3 октября ассистент перечислял существовавшие на тот момент social-api v32, social-read-api v38, social-app v90, коннекторы NASA/NIH RePORTER/USGS, очередь исследований, оценку кандидатов, учёт происхождения данных, библиотеку контента, проверку и пересмотр материалов, управление генерацией, планировщик, контроль состояния и приёмку.

Это исторический отчёт о проверке 3 октября, не новая проверка доступности облачной серверной части 30 октября. В том же отчёте было замечено, что часть таблиц исследований и контента уже пустовала, хотя кандидаты и задания оставались. Нельзя обещать, что вся история целиком находится в живой базе, или считать нулевой размер одной таблицы доказательством отсутствия старых артефактов. [S1]

## Долг по удобству использования который существовал но не должен снова вытеснить ядро

30 сентября владелец отдельно напомнил о русском переводе и высмеял служебные статусы в пользовательском интерфейсе. Исторический аудит нашёл:

•	EN/RU-локализацию, спроектированную и протестированную, но не выпущенную;

•	инженерные названия вместо человеческих пользовательских состояний;

•	мелкую типографику и неудачный Choose color;

•	слишком похожие визуальные темы;

•	поиск, фильтры, сортировку и сохранённые представления, оставшиеся кандидатами, а не работающими функциями;

•	неполные экспорт, импорт и восстановление;

•	защиту персональных данных, сроки хранения, удаление, обработку запросов субъектов данных, передачу владения и управление участниками;

•	доступность интерфейса и диагностику для поддержки;

•	подготовку к эксплуатации без полного длительного испытания;

•	неподключённую реальную генерацию контента и незавершённые публикацию, работу с сообществом, аналитику, эксперименты и оценку результатов бизнеса.

Важно: «темы почти одинаковые» в этом раннем аудите интерфейса относится к визуальным темам/палитрам, не следует смешивать это с поздней проблемой одинаковых редакционных концептов. [S1]

Это карта исторического долга, а не свежий список обязательных ближайших разработок. После 3 октября новый красивый интерфейс запрещено выдавать за продвижение основного движка контента.

## Почему V1 V7 не надо восстанавливать как готовый Social

•	V1-V6 были отклонены из-за недостаточного подтверждения реальной работы графического интерфейса Windows.

•	Для V7 получили реальное окно, проверку запуска, самопроверку и запрет одновременного запуска двух экземпляров.

•	Но workflow=simulated_published, внешних публикаций и настоящего пути через ИИ и MediaEngine не было.

•	В V7 имелись шесть зашитых демо-идей, включая Chicago, Niagara, Midwest road. Это не результаты исследований и не реальная библиотека идей Social.

•	V7 был отдельной испытательной оболочкой WinForms, не подключённой к исследовательской серверной части.

•	Поэтому корректный итог: Windows-проверка реальна, продуктовая приёмка отклонена.

Идентификатор исторического EXE: SHA-256 75646e576dc1513d44cb9466eae727fd6350dbf55760982fb3db74e587c4bd98, 32 768 байт. Нужен только чтобы не перепутать старый файл поставки с новым продуктом; не является рекомендуемой версией для установки. [S1]

## Контракт 3 октября

После отклонения V7 зафиксировали SOCIAL_REAL_REELS_V1:

US Grants → official sources → research/fact packs → real Reel packages → MediaEngine → finished Reel.

На тот момент зафиксировано:

| Счётчик | Значение | Что он действительно означал |
| --- | --- | --- |
| Реальная тематическая вертикаль | 1/1 | Одна тематическая вертикаль |
| Фактологические пакеты | 3/3 | Три исследовательских пакета |
| Запросы генерации | 3/3 | Три подготовленных запроса |
| Настоящие пакеты для роликов | 0/3 | Реальные творческие пакеты ещё не получены |
| Готовый ролик MediaEngine | 0/1 | Готового результата MedEng нет |

Следовательно, никакие прежние 10/3/3 или похожие счётчики кандидатов/пакетов/очереди нельзя переименовывать в число принятых концептов или готовых Reels.

Описывался настоящий social-grants-gov-ingest v4, использующий Grants.gov search2 и fetchOpportunity, HTTP 200 и неизменяемые снимки JSON. Это исторически зафиксированная интеграция, не свежая проверка каждого гранта. Было 12 подтверждённых утверждений, три зафиксированных набора фактов, одинаковая оценка 70/70/70. Одинаковая оценка - не доказательство одинаковой редакционной ценности или успешного ранжирования. [S1]

## Три исходных предметных кейса

| История | Идентификатор истории | Идентификатор исследовательского пакета |
| --- | --- | --- |
| USDA NIFA SBIR/STTR Phase II | deadac24-a079-4f81-bc52-9a2d63c7d63d | 1fa32094-813a-4c2e-b662-e8fcbc592d1f |
| USDOT Region 4 SBTTAC | d13f499f-4caa-4b05-8b3b-ba2fc10e99bd | 79e30744-9923-4290-acd9-cd08575606a3 |
| NIH/CDC/FDA Parent SBIR PA-27-100 | 527fdab2-8418-4aac-b700-895ef63f2aaf | d5649985-dca2-4ee6-a2d7-b771211b46d8 |

SHA-256 наборов фактов, соответственно:

1. 006db7e5db44421f439ac3d49690ccc52a52ad49eb827914c48c562f0d50097c

2. c534e23652e3be0c07e99f8428e30b2d2700ce1fb92883ab1ef4a8044c0be90a

3. 3c18b192825c0599fbe83998c83d1476a30aab2c5ff243bc102b0961e820e39c

Это идентификация исторических записей, не актуальные рекомендации подать заявку. Названия и сроки нельзя использовать для нового контента без повторного чтения официальных условий.

## Что тогда блокировалось и что было фиктивным

Подготовленный исполняемый компонент social-reel-package-generate v3 должен был сохранять точный набор фактов, ключи утверждений, строгую структуру данных, обоснование источниками, завязку, сценарий, текст озвучивания, сегменты субтитров, визуальный план и примечание об источнике. Тогда не было нужного ключа: число обращений к провайдеру и расходы оставались нулевыми. Это исторический блокер облачного пути, а не основание 30 октября игнорировать последующие локальные модели и снова бесконечно проверять один ключ.

Обнаруженные три старых материала и варианта пакета были заранее заданными заглушками: фиктивная платформа, external_ai_used=false, пустое содержимое и старый NASA-текст. Они не считаются настоящими творческими пакетами для роликов. [S1].

Старые названия провайдера и модели и согласованные тогда небольшие ограничения расходов - только история конфигурации. Не переносить их в новую среду как подтверждение доступности модели или действующее разрешение на расходы.

## Хронология дальнейшей работы

| Дата UTC | Фактический шаг | Чего это не доказывает |
| --- | --- | --- |
| 30 сентября | Выявлены забытые пробелы в локализации, удобстве, поиске, защите данных, поддержке и творческой генерации | Что все отложенные функции затем выпущены |
| 3 октября, утро | V7 реально работает как Windows-окно; затем отклонён по продукту | Что исследования, ИИ и публикация Social доступны из этого EXE |
| 3 октября, далее | Grants.gov, три набора фактов и три подготовленных запроса | Что есть три готовых творческих пакета |
| 14-15 октября | Локальные сценарии/медиа-пакеты, проверки условий и субтитров | Что правильная архитектура реализована; медиа-ветка позднее остановлена |
| 16 октября | Владелец спрашивает, почему видео делает Social; признана обходная сборка вне MedEng | Разрешение продолжать рендер в Social |
| 16-17 октября | Разработка цепочки: полезное задание → утверждения → автор текста, USA.gov/DOL; исправления устаревших описаний и источников | Качество сильного ИИ-редактора |
| 17 октября | Реальное получение USA.gov программой; история/редакторские карточки; обсуждение связки приложений | Рабочий межприложенческий мост |
| 18 октября | Честное признание шаблонного текста | Самостоятельное авторство ИИ |
| 19 октября | Реальный запуск модели: текст длинный, недостаточно обоснования источниками, экранный текст смешан с монтажными инструкциями | Принятый сценарий |
| 19 октября, повтор | Сокращение 116 → 75 слов, но неподтверждённые части и неправильные поля сохраняются | Пригодность после одного сокращения |
| 20 октября | Две ограниченные проверки сохранённых сценариев: USA.gov и DOL; сохранение через штатный путь | Общая A/B-оценка всех тем и качество выбора концепта до сценария |
| 21 октября, день | Источник/сценарий и очередная медиа-проверка | Соблюдение границ задания: вечером владелец вновь запрещает этот дрейф |
| 21 октября 20:45 | Чёткая граница: хорошие концепты; интеграция не поручена | Что исторические медиапланы всё ещё активны |
| 21 октября 20:54 | Диагноз: конвейер главным образом переписывал готовый сценарий вместо первичного поиска разных идей | Что добавление нового этапа уже интегрировано в интерфейс |
| 21 октября 21:18-22:14 | Испытания выбора концепта, исправления передачи неизвестных обстоятельств и языковых настроек, остановка повторных запусков | Что владелец получил качественно принятые концепты |
| 24 октября | Работа над сохранением после сбоя и отказом принудительно выдумывать концепт при недостатке данных | Что содержательная проблема исчезла |
| 25 октября | Вопрос владельца о возможной роли Social в нарезке видео | Новое прямое разрешение строить нарезку видео или интеграцию |
| 26-28 октября | Отдельная работа только с исходниками ядра и учётом происхождения данных; см. технический аудит пакета | Штатный интерфейс, новые проверки реальных API и моделей и продуктовая приёмка |
| 30 октября | Поручена полная передача Social и RevEng вслед за Forge | Автоматическое разрешение установки/запуска моделей/публикации контента |

# 5 Полный банк кандидатов и исследовательских записей

## Область и полнота выгрузки

Серверные записи прочитаны 30 октября последовательно из выбранных проектных таблиц. Это не транзакционно согласованный снимок всей базы и не резервная копия ПК. Полный читаемый каталог находится в catalog/CATALOG_RU.md; отобранные проектные поля сохранены в соответствующем JSON с явно указанными исключениями приватных полей и агрегированием истории оценок. Выгрузка не меняла записи, очереди или решения. [S4]

Все 783 кандидата относятся к исторической исследовательской области Social Internal Lab; в выгрузке также есть Social Test. Поэтому проектные статусы не следует принимать за состояние текущей производственной программы.

| Объект | Число | Как понимать |
| --- | --- | --- |
| Кандидаты | 783 | Входящие темы и сигналы источников, не готовые концепты |
| Связи кандидатов с событиями источника | 1322 | Отношения происхождения, не независимые исследования |
| События источника | 1328 | Сохранённые наблюдения потока |
| Исследовательские пакеты | 20 | Включают искусственные контрольные записи |
| Фактические основы | 20 | Сохранённые версии содержания |
| Утверждения | 40 | Все имеют сохранённый supported, это не новая проверка |
| Связи утверждений с доказательствами | 60 | Позволяют восстановить опору утверждения |
| Узлы доказательств | 30 | Историческая база происхождения |
| Контентные записи | 24 | Непустые объекты данных разного качества и происхождения |
| Последние автоматические оценки | 773 | Десять начальных искусственных записей вне механизма оценки |
| Группы истории оценок | 776 | Сводки по кандидату, версии и условию перехода |
| Решения просмотра | 89 | 73 invalidated, 15 pending, 1 approved |

## Состав входящего потока

727 кандидатов происходят из USGS, 20 из Grants.gov, 16 из NIH, 10 из NASA и 10 являются детерминированными начальными записями. Сохранённые состояния: 760 ready_for_research, 20 researched, 3 merged. Готовность к исследованию не означает, что исследование выполнено.

Двадцать исследованных записей состоят из десяти искусственных C049/C084, семи историй NASA о камерах и трёх грантов. Нельзя описывать все двадцать как независимо найденные и исследованные реальные истории. Семь NASA-записей также нельзя автоматически отождествлять с семью темами позднего локального разбора качества: их связь не установлена.

## Семь исследованных историй NASA

| Историческое название | Содержательная граница |
| --- | --- |
| Space Camera | Ограниченные исторические изменения Nikon F3, связанные со смазкой и двигателем; не смешивать со Skylab и Nikon FM |
| Nikon Camera | Историческая функция работы камеры в невесомости и её перенос в Nikon FM |
| Night Vision Camera | Передача знаний бывшим инженером JPL, не доказанная лицензия или продукт, оплаченный NASA |
| Infrared Camera | QWIP и обнаружение горячих точек пожара; медицинские применения исключены из фактической основы |
| New Modular Camera No Ordinary Joe | История Little Joe, SBIR/JPL и компактной модульной CCD-камеры; показатели атрибутированы старому источнику |
| A Motionless Camera | Историческая связь исследования для космических роботов с коммерческим Omniview |
| Smart Camera Technology Increases Quality | Исторический перенос технологии DART в SpecterView через Southern Vision Systems |

Это сохранённые формулировки каталога, а не новая научная или рыночная верификация. Для будущего контента нужно читать исходные источники и сохранять узкую атрибуцию. Полные названия, тезисы, идентификаторы, фактические основы и контентные объекты находятся в каталоге.

## Почему 24 записи не равны 24 готовым публикациям

Десять объектов имеют происхождение seed_import, четыре medeng_seed_studio_acceptance. Это четырнадцать начальных или контрольных записей. Ещё один имеет live_verified_editorial_v1, шесть deterministic_factual_core_v1 и три deterministic_factual_core_v2. Слово live здесь обозначает происхождение исторического источника, а не новую приёмку продукта.

Все 24 объекта сохранены как validated, но это технический статус. У трёх грантовых объектов v2 поле body равно null, а hook и headline содержат старую формулировку NASA. Объект JSON непустой, но это не полноценный сценарий. Такой случай прямо объясняет, почему проверка непустого объекта данных не измеряет содержательное качество.

В 89 решениях просмотра только одно хранится как approved. Оно относится к конкретной исторической записи и её происхождению. Оно не доказывает сегодняшнее одобрение владельцем всего Social, позднего концептного ядра или готового ролика. Смена ревизии, происхождение и отмена старых решений остаются существенными.

## Оценки и ограничения истории

Последние условия механизма оценки распределяются так: 727 hazard_waiting, 17 open, 16 medical_waiting, 10 researched, 3 terminal. Все пять распределений относятся к candidate_score_v1. Они показывают механизмы очереди и ограничения, а не доказанное редакционное ранжирование.

Полная повторяющаяся история содержит 264963 результата. В пакет включены 773 последние оценки, 776 агрегированных групп истории и все пять распределений, но не все 264963 сырые строки. Это явная граница полноты, а не потерянная часть без предупреждения.

Проверенные связи контента с кандидатами и фактическими основами, а также кандидатов с событиями источника разрешаются внутри пакета. Это подтверждает связность, не истинность, свежесть или качество. Изменение служебного updated_at 30 октября не доказывает нового исследования.

# 6 Направления и конкретные содержательные случаи

Этот раздел сохраняет содержательные направления и случаи из истории. Полная восстановленная серверная выгрузка описана отдельно в главе каталога. Где подтверждён только общий тематический замысел, он так и отмечен.

## Направления верхнего уровня

| Направление | Зачем оно фигурировало | Доказанная степень готовности |
| --- | --- | --- |
| US grants | Первый реальный источник полезных новостей/возможностей | Исторические исследовательские пакеты, загрузка источников и локальные черновики; не принятая серия Reels |
| Фондовый рынок / SEC / новости рынков | Прямое пожелание владельца, пример второго независимого направления | Замысел подтверждён; готовый конвейер рыночной тематики этим исследованием не подтверждён |
| NASA / наука | Ранние подключения источников и очередь исследований | Историческая инфраструктура; устаревшую заглушку NASA нельзя считать новым результатом |
| NIH RePORTER / FDA / USGS | Восстановленные источники раннего исследовательского контура | Исторически названы; текущее состояние требует отдельного аудита |
| Практическая помощь/деньги гражданам | Переход от скучного чтения грантов к понятной бытовой пользе | Конкретные кейсы USA.gov и DOL ниже |
| Идеи из RevEng | Возможный источник бизнес-тем/инсайтов для Reels | Поставленный вопрос об архитектуре, не доказанный автоматический импорт |
| Клиппинг / разбор референсов | Позднее обсуждение возможной роли Social | Текущая задача не подтверждена; нельзя самовольно включать в реализацию |

## NSF TTP условия нельзя свести к одному общему обещанию

15 октября было сообщено, что приложение выбрало новую тему NSF, разделило условия трёх направлений, сохранило сценарий и 10 сцен, затем проверяло связанные официальные правила. Исторические данные указывают на запись Grants.gov 359966, NSF TTP, черновик 166 слов, 12 источников включая исходный, 18 условий.

Упоминались PAPPG 24-1, дополнения, правила безопасности исследований, DMSP; отсутствие найденного партнёрского письма DCL при конкретной проверке не означает его невозможности позже. Этот случай показывает необходимость читать не только короткую карточку, но и связанные документы с правилами. Право конкретного пользователя на участие этим не доказано.

Первичный пользовательский отчёт: 15.10 21:39 UTC; продолжение 21:54, [S1]. Детализированные количества - историческая техническая запись, не повторный аудит файла в рамках этой части передачи.

## USA gov Unclaimed Money конкретная польза вместо чтения условий

Опорный источник: USA.gov: Unclaimed money.

Содержательная идея: на имя зрителя могут существовать невостребованные деньги; есть официальные маршруты проверки. В обсуждавшемся черновике - невыплаченная зарплата, пенсия, возврат по определённой страховке, сначала поиск своего штата, затем тематические базы.

Критические оговорки:

•	«могут ждать» не равно «тебе положены»;

•	это не грант и не обещание бесплатных денег каждому;

•	отдельные базы имеют разный предмет: пенсия PBGC; возврат страховых платежей FHA/HUD не произвольная страховка;

•	завязка, экранный текст и описание должны сохранять условность, а не только основной сценарий;

•	источник USA.gov нельзя подписывать Grants.gov.

16.10 02:26 UTC ассистент предложил именно такой более конкретный короткий текст. 17.10 07:46 сообщили о реальной загрузке страницы самим Social и получении черновика сценария, описания, экранных тезисов и ссылок. 18.10 01:14 отдельно признали: текст ещё шаблонный, а не созданный ИИ-сценаристом.

Смысл результата: настоящий переход от источника к черновику есть; качество автономного концептного двигателя этим не закрыто.

## DOL WOW найти невыплаченную зарплату не потеряв условие

Исторически использовался DOL Workers Owed Wages как отдельный практический кейс. К 20 октября был сохранён 38-словный сценарий с проверенной ссылкой. Важный дефект: адаптер входных данных потерял условие работник по-прежнему не найден в правиле о трёхлетнем сроке передачи средств. Это исказило смысл независимо от точности отдельных цитат.

После исправления повторная обработка тех же сохранённых ответов сохранила условный смысл. Это исправление передачи фактов, а не доказательство, что модель сама стала лучше или что новое обучение требуется/помогло.

Первичный отчёт 20.10 09:07 UTC : второй сценарий, 38 слов, важное условие сохранено, ссылка проверена по настоящему описанию; установленная версия тогда не менялась. Для юридически точного нового контента снова проверить официальный источник и актуальность.

## USA gov Energy Bills LIHEAP первый настоящий тест выбора концепта до сценария

Исторический источник - официальная тема помощи с оплатой энергии по программе LIHEAP. На 21 октября имелся доступный для чтения материал USA.gov; отдельные HHS-запросы возвращали ошибку 403 или превышали время ожидания. Из недоступности HHS нельзя делать вывод, что программа открыта/закрыта или что человек имеет право на помощь.

Три полученных моделью угла:

1. условия допуска: кому стоит проверить возможность помощи;

2. срочная помощь: что делать при срочной проблеме с оплатой;

3. локальный навигатор или карта действий: как найти подходящий локальный путь обращения.

Они были реально различны по смыслу, а не только перефразировками. Но ни первый результат, ни последующий контрольный повтор не прошли итоговую проверку качества: появлялись неподтверждённые детали, английские объяснения для русскоязычного владельца, ложная определённость в локальных условиях.

В первом варианте встречались неподтверждённые утверждения о домовладельцах, скорости получения помощи и обязательном личном обращении; после исправления передачи неизвестных обстоятельств часть исчезла, но добавились другие: общий национальный телефон, чрезмерные утверждения о полномочиях штата, план платежей. Это важный материал для регрессии: исчезновение старой галлюцинации не означает отсутствие новой.

Обновления пользователю:  (21.10 21:18),  (21:40),  (22:04), [S1].

## Восстановленный серверный каталог и оставшиеся пробелы

Дополнительная инвентаризация 30 октября восстановила 783 входящих кандидата: 727 USGS, 20 Grants.gov, 16 NIH, 10 NASA и 10 начальных тестовых записей. Из 20 исследованных записей 10 относятся к начальным тестовым данным, 7 к NASA и 3 к грантам. В каталоге 24 материала, из них 14 относятся к начальным или искусственно подготовленным тестовым данным. Полные доступные записи и содержимое семи серверных историй NASA восстановлены в отдельном каталоге передачи.

Эти числа описывают состав хранилища, а не число качественных концептов или готовых роликов. Обновление служебных метаданных 30 октября не доказывает, что в этот день выполнено новое исследование.

Отдельно в историческом обзоре упоминались семь локальных тем редакционной проверки, показавшие скучные денежные завязки, потерю условий и неверную аудиторию. Нельзя автоматически отождествлять их с семью серверными историями NASA. Полный поимённый список именно локальных семи тем по прочитанным сообщениям не восстановлен. Дописывать недостающие темы по догадке нельзя.

Не восстановлены все локальные версии текстов, история каждой правки, все ранее удалённые или свёрнутые исследовательские таблицы и вся аналитика. Если дополнительные данные найдутся в исходном пакете или резервных копиях, их нужно сопоставлять по идентификаторам и происхождению. Это ограничение полноты передачи, а не доказательство отсутствия данных.

# 7 Причины неудач и критерии хорошего концепта

## Обнаруженная архитектурная ошибка

Ранний путь главным образом брал уже готовый сценарий и перефразировал его. Это не равно выбору перспективной темы и созданию нескольких разных редакционных концептов. 21 октября эту ошибку отдельно признали и выделили concept_first до написания текста.

Разумная продуктовая последовательность, вытекающая из обсуждений:

источник → факты/условия/неизвестное → аудитория/польза → разные углы → сравнение/критика → выбранный концепт → дальнейшая текстовая разработка.

Это направление, а не утверждение, что весь маршрут работает в установленной программе.

## Что показали три ограниченных испытания 21 октября

•	Первый запуск только для получения концептов: получены три действительно отличающихся угла; семантическая приёмка не пройдена.

•	Исправлена потеря пяти неизвестных обстоятельств при подготовке запроса; следующий контролируемый запуск убрал часть ошибок и добавил другие. Устойчивого улучшения нет.

•	В режиме рассуждения весь лимит ответа ушёл до финального ответа; готовых концептов не было. Это диагноз режима/бюджета конкретного запуска, не доказательство невозможности всех локальных моделей.

•	Отдельно исправлено разделение языка объяснений владельцу и языка содержания или завязки. Объяснения владельцу должны быть русскими, но язык завязки определяется контентным контрактом.

•	На момент отчёта языковой фикс был в отдельной рабочей версии, не перенесён в установленный софт.

## Повторяющиеся дефекты которые важно сохранить в регрессии

1. Неподходящая аудитория. Институциональный грант превращается в обещание денег обычному зрителю.

2. Скучная денежная завязка. Наличие суммы в источнике не делает историю интересной.

3. Потеря условия. Срок/право/действие пересказывается без «если», исключения или ограничения.

4. Новая галлюцинация вместо старой. Исправлена одна деталь, но появилось другое неподтверждённое обещание.

5. Отдельные поля расходятся. Сценарий изменён, описание, заголовок и экранные надписи остались на старых фактах.

6. Подмена источника. USA.gov подписан Grants.gov.

7. Подмена сущности. Краткая поисковая карточка и подробная официальная запись относятся к разным идентификаторам заявок или разным версиям условий.

8. Потеря происхождения. Вручную подготовленные исследовательские образцы или искусственные тестовые данные выдаются за фактическую загрузку приложением.

9. Неправильный язык. Владельцу приходят английские объяснения; либо язык объяснения ошибочно диктует язык контента.

10. Неправильный тип поля. Вместо экранной надписи - монтажная инструкция.

11. Шаблон скрыто заменяет модель. Валидный файл результата не доказывает, что его создала заявленная модель.

12. Принуждение к результату. Слабые данные превращаются в придуманный уверенный концепт вместо понятного needs_review/недостаточности.

13. Счётчики заменяют качество. Тесты пройдены, очередь заполнена, JSON валиден - но идея неинтересна или ложна.

14. Тест утратил независимость. Повторно улучшенный ответ на знакомом кейсе назван независимой проверкой на ранее неизвестных примерах.

## Что считать хорошей ближайшей приёмкой

Следующий список - рекомендуемый критерий передачи, не скрытое поручение запускать новый эксперимент:

•	штатный пользовательский вход, без вручную подготовленных промежуточных «идеальных» ответов;

•	проверяемые официальные источники и их версии;

•	несколько смыслово разных концептов по реальной теме;

•	аудитория, польза и завязка не противоречат условиям;

•	каждая существенная проверяемая формулировка имеет опору;

•	неопределённость сохранена явно;

•	объяснения для владельца на русском;

•	сохранение, повторное открытие, правка и происхождение переживают сбой;

•	второй независимый источник/тип темы, а не только отлаженный единственный пример;

•	отдельный вердикт по техническому пути и отдельный по человеческому качеству.

# 8 Архитектура и точка технического продолжения

| Слой | Содержимое | Правильная трактовка |
| --- | --- | --- |
| Публичная main @82a034e | Python socialreel: Grants.gov → сценарий → Piper → кадры → ffmpeg → MP4; документация миграции, тестовые данные и шрифты | Исторический прототип коротких вертикальных роликов, не доказательство готовности нового продукта концептов |
| Базовые исходники @97fc10f | Изолированное ядро концептов, работа с источниками, фрагментами и хранением | Публичная точка сравнения, не установленная сборка |
| source_material/latest_20261028/ | Точные 33 файла Social и отдельный автономный тестовый запускатель из ZIP владельца | Поздний кандидат исходного кода: 21 файл совпадает с базовой версией, 7 изменены, 6 новые |

Нельзя заменять поздний слой содержимым main или считать имена core, runtime, concept_store доказательством готовности приложения. ZIP содержит исходники, не установщик: полной связки интерфейса, Handler и отправки запросов модели в нём нет.

официальный источник или сохранённые байты PDF

→ нормализация Grants.gov либо source_documents

→ утверждения с происхождением полей либо реестр фрагментов

→ полные условия источника + явная тема + версия контекста владельца

→ concept_core: вход, схема, запрос и идентичности источников

→ concept_admission: точные токенизатор/шаблон и ограничения объёма

→ [механизм отправки и квалифицированная модель здесь не восстановлены]

→ структурная проверка карточек или явного отказа предлагать концепт

→ хранение и проверка целостности журнала решений

→ [актуальная допустимость выбора и интерфейс владельца не доказаны]

| Подсистема | Файлы | Возможности и границы |
| --- | --- | --- |
| Получение источников | grants.py, claims.py, pipeline.py | Подтверждения поиска и подробного ответа разделены; утверждения создаёт код, не LLM. Синтетический HTTP в тестах не равен живому Grants.gov |
| Документы | source_documents.py, source_excerpt_projection.py, source_excerpt_model_view.py, concept_excerpt_evidence.py | Текст, цитаты, координаты и хеши без придуманных кратких изложений и без доказательства смысла |
| Вход и результат | concept_core.py, json_contract.py, topic_intent.py | Ограниченная схема, тема из конечного явного каталога, идентичности источников, 1-3 карточки или явно включённая ветвь воздержания |
| Допуск запроса | concept_admission.py | Только зафиксированный контракт Qwen; без сети, резервного обходного пути, усечения и отправки модели |
| Контекст владельца | concept_owner_context.py, concept_storage.py, concept_locks.py | Цепочка версий, отклонение устаревших записей, атомарная замена, кооперативные блокировки. Редакторский контекст не является доказательством или одобрением |
| Хранилище | concept_store.py, concept_decision_ledger.py | Явно принадлежащий операции корневой каталог, сохранение и чтение с проверкой целостности. Не очередь, не рабочий процесс, не проверка актуальной допустимости, не полноценная запись решений |
| Историческое видео | writer.py, voice.py, render.py, verify.py, __main__.py | Код сохранён для истории. Это не основание возобновлять работу над видео, MedEng или звуком вместо идей |

## Контракт идеи и языка

Пять непустых полей: viewer_question_ru, angle_ru, what_viewer_learns_ru, not_answered_ru, hook. Полностью одинаковые пятёрки текста с разными ID запрещены даже при других ссылках. Нельзя незаметно обрезать, нормализовать, переводить или исправлять ответ. Проверка не определяет смысловую новизну парафразов и интересность.

Объяснения владельцу пишутся по-русски. Язык hook задаётся явно через concept_first.brief.hook_language, а не выводится из языка источника. Без настройки состояние остаётся unresolved, без придуманного значения по умолчанию.

Основной контракт остаётся SOCIAL_PROPOSED_CONCEPT_COMPACT_V1. Новый SOCIAL_CONCEPT_RESULT_V2 включается явно и лишь потребителем, понимающим обе ветви. no_supported_concept требует точную идентичность входа, reason_ru, missing_evidence_ru и известные просмотренные ключи утверждений либо ID фрагментов. Это честное воздержание с обязательной проверкой, не доказательство невозможности придумать полезный концепт. Пустой список концептов и смешанные ветви запрещены. concepts_proposed означает «предложены», не «одобрены».

## Что улучшено к 28 октября

•	В запрос передаются полные описание и условия участия, отдельно от кратких изложений. Исходные HTML и пробелы сохранены; историческое нормализованное представление явно отличается.

•	Полный контекст ограничен 8192 байтами UTF-8. Переполнение отклоняется, не обрезается. Старые сохранённые утверждения без полного контекста требуют повторного построения, а не скрытой миграции.

•	Указатели полей: 1-16 ASCII-полей с точечными разделителями, до 240 символов каждое. SHA снимка содержит 64 шестнадцатеричных символа нижнего регистра. snapshot_file исключён из текста запроса, но входит в полную привязку источника.

•	Подтверждение поиска сохраняется для каждого результата. Поиск и подробный ответ не перезаписывают даты друг друга. Для утверждений из нескольких источников сохраняются отдельные подтверждающие источники, а не выдуманные общий хеш или дата.

•	Целостность доказывает соответствие переданных структур, но не подлинность, актуальность, полноту источника и не логическое следование вывода.

## Ресурсы и сохранение

Допуск ожидает qwen3.5:9b, think=false, stream=false, num_ctx=8192, num_predict=1500, num_gpu=0, num_thread=4 и резерв 64 токена. Это параметры контракта, не измеренные CPU/RAM и не разрешение запускать модель. Нужны JSON токенизатора и шаблон чата с точными хешами, tokenizers и Jinja2. Файлы ресурсов отсутствуют, поэтому запрос отклоняется. Нельзя подменять точный подсчёт токенов оценкой по символам.

Контекст владельца: audience, editorial_preference, desired_angle, до 1000 символов Unicode каждое. Обязательные признаки: unverified_owner_editorial_context, source_evidence=false, owner_approval=false. Восстановление повторно использует файл версии лишь при точном совпадении байтов; выполняет fsync до продвижения указателя; устаревший указатель не продвигает. Поточные тесты кооперативных блокировок не доказывают многопроцессную работу Windows, устойчивость к потере питания или защиту от посторонних писателей, не соблюдающих протокол.

## Наследие старого конвейера

README main описывает Grants.gov без ключа → выбор без повторов → детерминированные утверждения → шаблонный сценарий либо Anthropic → Piper/espeak → Pillow → ffmpeg H.264/AAC 1080×1920 → ffprobe, декодирование и проверка громкости → пакет с хешами. Некорректный сценарий LLM заменяется шаблонным. Суммы, даты и числа должны ссылаться на утверждения; неподтверждённые обещания вроде гарантированного соответствия условиям запрещены. Расходы по умолчанию выключены. Публикации в соцсети нет.

Исторические зависимости: Python, Pillow (>=10,<13), piper-tts (>=1.2,<2), ffmpeg/ffprobe и ресурсы. Это не полный зафиксированный список зависимостей актуального ядра. Для ограниченного тестового запускателя указаны Python 3.11+, pypdf 6.10.0 и Pillow для импорта. Установка библиотек токенизатора не восполняет отсутствующие зафиксированные ресурсы.

# 9 Реестр исходников и воспроизводимость

## Поздний источник

ZIP владельца CORE_SOURCE_FIXES_001_20261028(1).zip: 1 288 003 байта, SHA256 76afccb5a55b1a7aa0c8aa29a56f8f7a256e8c1d6c2884b067719ff74f092d73.

Отобраны 34 исходных элемента: 33 под social/ и .ci/tests/run_social_concept_core.py, всего 254 050 распакованных байт. Переносить другие проекты из общего ZIP в Social не требуется.

source_material/latest_20261028/FILES_SHA256.json сохраняет исходные размеры, SHA256 и происхождение архива. Все файлы сверены по байтам и размерам; пути проверены на выход за каталог. VALIDATION_SUMMARY.json содержит ранее заявленные результаты, не новый запуск. Статический поиск высокоспецифичных признаков секретов не обнаружил кандидатов, но не является гарантией их отсутствия.

source_diff_vs_oct22.json фиксирует Git blob SHA1 каждого файла и сравнение с 97fc10f: 21 совпадающий, 7 изменённых, 6 новых. Изменены ядро, Grants.gov, утверждения, конвейер, контекст владельца, описание автономного режима и запускатель. Добавлены описания V2/восстановления и четыре регрессионных тестовых модуля. Точные пути и хеши даны в JSON; окончания строк исходников не менялись.

## Закреплённые публичные точки

•	Main Social @82a034e: историческое видеопроизводство.

•	MIGRATION/social @82a034e: прежние переносы, не более авторитетные, чем поздние решения владельца.

•	Базовое ядро @97fc10f: точка сравнения поздних исходников.

•	social/v1 @632e0dd и social-results @21ced0b: исторические ветки; названия не доказывают актуальное качество.

repo_manifest.json сохраняет пути и идентификаторы публичных файлов. Исходные документы repo_evidence/ в этот пакет не включены: вместо них даны закреплённые публичные ссылки и подробные проектные разборы в analysis/. Старые документы могут содержать отменённые действия. module_inventory.md является статической картой модулей.

## Чего здесь нет

Нет установщика, готовой сборки настольного интерфейса, зафиксированных ресурсов токенизатора, весов модели, полного списка конфигурации/зависимостей, ключей, действующих учётных данных, реальных ответов модели или доказанной квалификации смыслового качества. Исторические модули видео не означают разрешения запускать озвучку и рендеринг. Список исходников не является описью установленного приложения.

Приложение, модель, тесты и установка зависимостей в рамках аудита не запускались. Извлечение, вычисление хешей и статический анализ выполнялись.

# 10 Какие проверки действительно выполнены

| Уровень | Что сообщает архив | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Автономный обычный режим | 88 тестов | Не живой API и не модель |
| Оптимизированный режим -O | 88 тестов | Это не ещё 88 уникальных сценариев |
| Состав 88 | 28 базовых + 8 сохранения + 10 нового контракта + 19 карточек источников + 23 контекста производителя | Не вся историческая тестовая база Social |
| Проверка запроса | Реальные входы коннектора с синтетическим транспортом; остановка до допуска | Успешная отправка и генерация не проверены |
| Интерфейс и среда выполнения | NOT_VERIFIED | Готовность к эксплуатации не установлена |
| Настоящий аудит | Извлечение, точные SHA/размеры, сравнение объектов Git, чтение и статический анализ | Новых тестов не запускалось |

.ci/tests/run_social_concept_core.py ограничивает исполнение: запрещены сеть, слушающие порты и нативные процессы. Необязательный парсер NSF отсутствует. Исходники не замыкают первоначальный интерфейс, Handler, локальный адаптер и импорты переработки текста.

# 11 Связи с другими программами и историческое медиа

## Что спросил владелец

17 октября владелец поставил вопросы:

•	как одобренный в Social концепт передаётся в MedEng;

•	как заказ переходит между приложениями;

•	кто публикует ролик или пост;

•	как готовый результат возвращается из MedEng;

•	можно ли брать идеи для Reels из RevEng.

Источник: 17.10 08:13 UTC, [S1].

19 октября владелец попросил теоретически глубоко исследовать коммуникацию, аналоги и лучшие варианты. Это исследовательское поручение, не разрешение реализации.

## Предложенный жизненный цикл

Предложение ассистента 17 октября:

1. RevEng передаёт тему/аудиторию/основания и источники.

2. Social делает собственный редакционный концепт, не механически копирует вывод RevEng.

3. Владелец одобряет конкретную версию концепта.

4. В перспективе создаётся заказ MedEng с нужными текстами, материалами и требованиями.

5. MedEng сообщает принятие, состояние, ошибки и возвращает результат.

6. Владелец отдельно принимает результат или отправляет на доработку.

7. Только отдельная разрешённая стадия публикации выпускает контент; URL и статус возвращаются в Social.

8. Для обычного текстового поста MedEng может не требоваться.

Важные концепции: неизменяемый заказ с номером версии, безопасный повтор без дублирования, раздельное одобрение идеи/результата/публикации, не считать принятый заказ готовым видео, не терять связность источников и версий.

## Что сообщал Claude о стороне MedEng

19 октября владелец переслал отчёт Claude. Это атрибутированный отчёт другой стороны, а не новая проверка MedEng автором этой передачи:

•	очередь в папке с уникальным идентификатором и контрольной суммой;

•	сохранение состояния после перезапуска;

•	три повторные попытки, затем явное действие пользователя;

•	новая версия - новый заказ;

•	несколько контрольных проверок перед finished;

•	подтверждение при переносе из Inbox в Received, ошибка с кодом в Failed;

•	проверка папки примерно каждые три секунды, приложения не обязаны работать одновременно;

•	не требуются общий доступ к базам или RabbitMQ;

•	возможный API должен писать в ту же очередь, а не создавать второй независимый механизм;

•	предлагались двухэтапная отмена, отображение хода работы, описание возможностей и испытания с намеренными сбоями;

•	на момент того сообщения звук мог ожидаться готовым WAV; не переносить это автоматически на сегодняшнюю версию MedEng.

## Текущий статус этих идей

Обсуждалось и исследовалось; не доказана законченная интеграция Social. 21 октября владелец прямо сказал, что передачу в MedEng ещё не давал. Не создавать новую интеграцию, не переносить базы, не мигрировать/удалять старые файлы и не вмешиваться в MedEng без нового явного задания.

25 октября вопрос «кто должен заниматься clipping - только MedEng или Social тоже может помочь?» оставляет возможную будущую продуктовую развилку, но сам по себе не отменяет границу 21 октября.

## Историческая медийная ветка

Social действительно производил локальные WAV/SRT/MP4. Это не были только придуманные сообщения о тестах. Но само наличие файла не решает вопрос, правильно ли эта работа вообще находилась в Social.

14 октября сообщалось о 54-секундном вертикальном видео с Kokoro, Whisper и данными Grants.gov; сценарий при этом был шаблонный, интеграция штатных кнопок ещё не завершена.

16 октября на прямой вопрос владельца ассистент признал: генератор был добавлен внутри Social, MedEng не участвовал; это обходная сборка, ошибочно выданная за продвижение связки.

К середине месяца проверяли длительность, даты/суммы, согласование речи и субтитров, экспорт, восстановление после прерывания и повторную сборку. Исправляли замену PDF по той же ссылке: старый сценарий должен утрачивать готовность, если условия изменились. Эти выводы о версиях и условиях полезны концептному ядру; рендер не нужно переносить обратно.

Исторический отзыв владельца об озвучивании: красиво в целом, но нет интонации; предпочтение бесплатно. Kokoro/Whisper проходили отдельные технические проверки, но натуральность голоса и итоговое качество не были приняты. Изученные альтернативы голоса не означают, что они установлены или разрешены к запуску.

19 октября пакет сведений об озвучивании был подготовлен для пересылки владельцем Claude, не для прямого контакта и не для возобновления реализации. Позднейшие ролики Social, включая 24,3-секундный USA.gov результат 21 октября, не отменили повторного запрета владельца вечером того же дня.

Правильное обращение с наследием: сохранить происхождение и техническую информацию; ясно пометить заменено или отменено; не удалять автоматически; не считать медиафайлы главным ближайшим результатом Social; не продолжать озвучивание и рендеринг под видом «закрытия старого хвоста».

# 12 Сохранение данных и пользовательский маршрут

Помимо моделей, в истории есть содержательно нужные улучшения:

•	неизменяемые версии фактов;

•	снимки источников и учёт происхождения данных;

•	сверка поисковой карточки с подробной официальной записью;

•	обнаружение изменения документа по тому же URL;

•	привязка сценария, описания, заголовка, экранных надписей и источников к одной версии;

•	сохранение ручных правок и отображение различий;

•	повторная обработка источника с записью в историю;

•	редакторская карточка;

•	выбор следующей темы после проверки, а не бесконечный один пример;

•	сохранение отклонённых и необработанных ответов модели без выдачи их за принятые;

•	восстановление после сбоя, отмена, ограничение времени и принадлежность задания в очереди;

•	отказ при недостатке данных;

•	отделение языка результата от языка объяснения;

•	явная фиксация, что искусственные или восстановленные примеры не являются результатом реального сбора.

Каждая функция должна проверяться по актуальному исходному пакету. Историческое сообщение об исправлении не гарантирует, что исправление попало в установленную версию или новую ветку репозитория.

Отдельная важная граница октября: существовал изолированный кандидат концептного ядра, который не следует приравнивать к полной интеграции интерфейса, диспетчера и хранилища заданий. Полезные проверки только исходников 26-28 октября не закрывают автоматический поиск тем, качество новых ответов модели и живую пользовательскую приёмку. Точные файлы и тесты должны быть приведены в технической части передачи, без копирования устаревших цифр из этой истории.

## Что должен видеть владелец

Карточка должна объяснять, кому полезна тема, какой вопрос она отвечает, чем отличаются углы, откуда взяты факты и чего источник не подтверждает. Внутренние идентификаторы и контрольные суммы остаются доступны в подробностях, но не заменяют понятное объяснение. Русский язык интерфейса и объяснений не должен скрыто переводить оригинальное поле hook на другой язык.

Сохраняются источник и его версия, исходный ответ модели, принятый и отвергнутый варианты, ручные изменения и их причина. Повторное открытие показывает тот же смысл и ту же ревизию. При конфликте или неизвестном результате сохранения программа сообщает точное состояние, а не исчезает и не объявляет правку потерянной без доказательства.

# 13 Очередь продолжения с критериями результата

## P0 Сопоставить программу и исходники

Зафиксировать реальное приложение, исполняемые файлы, используемые модули, конфигурацию и рабочие данные. Сравнить их с поздним набором 34 файлов, не перезаписывая установку. Результат этапа: карта того, что действительно подключено, что существует только в исходниках и какая зависимость мешает следующему действию.

## P0 Полностью передавать источник и его условия

Обеспечить путь от реального разрешённого источника к сохранённым байтам, точной версии, полным условиям и входу концептного ядра. Проверять несовпадение идентификаторов, замену документа по тому же URL, устаревание и смешение search/detail. Результат: ни одно существенное условие не теряется молча; превышение лимита приводит к явной остановке, не обрезке.

## P0 Восстановить точный допуск запроса

Получить совместимые закреплённые файлы токенизатора и шаблона чата в разрешённой среде и проверить именно окончательный запрос, включая полный источник и схему. Допуск не должен подменяться приблизительным делением символов на токены. Результат: детерминированное объяснение, почему конкретный запрос помещается или не помещается. Это ещё не разрешение на модельный запуск.

## P0 Доказать смысловую пригодность концепта

До новых повторов определить критерии: точная аудитория, сохранённые условия и модальность, полезность, самостоятельный угол, обоснованные утверждения, русский комментарий и явное неизвестное. Сохранить LIHEAP, USA.gov и DOL как отрицательные регрессии. Результат: исходный ответ и каждое существенное утверждение можно сопоставить с источником; исправление одной ошибки не скрывает новую.

Для оценки разнообразия нужен другой источник или тип темы, не только многократно знакомый пример. Число проверок не заменяет человеческую оценку интересности. Если данных мало, система должна понятно объяснить отказ и следующий полезный запрос, а не выдумать уверенную карточку.

## P1 Подключить минимальный пользовательский маршрут

Источник → исследование → разные концепты → сравнение и пояснение → явное решение владельца → сохранение и повторное открытие. Решение связано с точной ревизией и не наследуется после существенного изменения. Результат: владелец работает в Social, без ручного редактирования JSON и без имитационных карточек.

## P1 Проверить сохранение и восстановление на целевой системе

Проверить конфликт ревизий, старую запись, прерывание сохранения, повторное открытие и различие между известным успехом и неизвестным исходом. Отдельно проверить многопроцессное поведение Windows: проверки потоков advisory-lock не доказывают эту границу. Результат: история сохраняется; конфликт виден; поздние правки не затираются старым экспортом.

## P2 Расширять темы после первого полного результата

После качественно принятого пути добавлять другие источники и направления, включая пожелание о рынках и SEC, с собственными правилами фактов и аудитории. Не делать вывод о готовности финансового контента по тесту грантов. Результат: расширение доказано на своей тематике, а не только добавлением названия коннектора.

## Отдельные будущие решения

MedEng, клиппинг, видео, голос, публикация и аналитика остаются отдельными возможными этапами. Их рассмотрение не является текущим разрешением реализации. Коммерческая модель самого Social и измеренные показатели аудитории не установлены; не придумывать их для завершённого вида плана развития.

# 14 Первый рабочий проход Claude

Сначала прочитать решения 3 и 21 октября, причины отказа от V7 и концептные ошибки. Затем сопоставить каталог, поколения кода и точные исходники. Не просить владельца заново пересказать проект и не возвращать старый медиаконвейер как будто позднего решения не было.

Первый результат Claude должен содержать карту исходного состояния, конкретный разрыв штатного маршрута, воспроизводимую причину и одну проверяемую последовательность исправления. Для каждого действия указать, что изменится и какое доказательство подтвердит результат. Не заменять программное исправление вручную написанным красивым концептом.

Работать в отдельной копии, сохранять исходные данные и контрольные суммы. Не импортировать старый серверный экспорт поверх более свежей локальной истории. Не повышать шаблон или воспроизведённый ответ до нового модельного результата.

Продолжать независимые обратимые работы в согласованных границах, не ждать нового GO после каждого малого шага. Если зависимое действие требует доступа, решения или разрешения, назвать действие, объект, точную причину и текущий статус. Передача сама по себе не разрешает расходы, установку, новые модельные вызовы, внешнюю публикацию или изменение другой программы.

В отчёте различать: написано, статически проверено, проверено автономно, выполнено нативно, подключено к интерфейсу, установлено, принято владельцем и опубликовано.

# 15 Неизвестные и решения которые ещё нужны

•	Точный состав актуальной установленной программы и подключение позднего ядра к её интерфейсу.

•	Полный набор локальных ревизий, правок и решений после исторической серверной выгрузки.

•	Соответствие поздних семи тем семи ранним NASA-записям: по совпадению числа устанавливать такую связь нельзя.

•	Состав отсутствующих файлы токенизатора и шаблона чата и точная совместимость будущего исполнителя.

•	Качество независимой новой темы в штатном маршруте после всех исправлений.

•	Полнота и актуальность условий внешних источников на дату будущего выпуска.

•	Фактическое многопроцессное сохранение, восстановление и UI на целевой Windows-системе.

•	Утверждённый последующий объём работ межприложенческой связи, публикации и клиппинга.

•	Монетизация самого приложения, реальные результаты аудитории и принятая серия контента.

Эти вопросы не нужно заполнять догадками. Следует различать отсутствующий компонент, неизвестное состояние установки, исторически проваленный тест и действительно открытый продуктовый выбор.

# 16 Источники и границы полноты

## S1 Решения владельца и история продукта

analysis/history.md сохраняет подробную хронологию, прямые решения и ссылки. Главные точки: аудит интерфейса 30 сентября, отказ от V7 и реальные гранты 3 октября, содержательные случаи 15-21 октября, окончательная граница концептов 21 октября. Пересланные сообщения Claude остаются атрибутированными сообщениями другой стороны.

## S2 Техническая карта

analysis/repository.md и module_inventory.md фиксируют прочитанные исходники, модули и незакрытые границы. Публичные контрольные точки: старое поколение main и концептная база 22 октября.

## S3 Архив владельца и проверки

analysis/artifacts.md, source_material/latest_20261028/FILES_SHA256.json и VALIDATION_SUMMARY.json сохраняют происхождение точных файлов и квалификацию проверок. source_diff_vs_oct22.json показывает различия с публичной базой. Это чтение и сопоставление, не новый запуск тестов, модели или установки.

## S4 Полный восстановленный каталог

catalog/provenance.json задаёт область и дату чтения. Полный читаемый каталог и исходные JSON сохраняют строки, признаки искусственных данных, связи и оригинальные поля. Этот экспорт не является полным снимком всех поздних данных ПК.

## Что означает полнота передачи

Собраны все восстановленные доступные проектные записи указанного объёма, содержательная история, точные поздние исходники и ограничения. Это не утверждение, что прочитан каждый когда-либо существовавший чат, восстановлена каждая удалённая запись или осмотрен весь текущий ПК. Отсутствующие исходные ответы модели, локальные ревизии, ресурсы модели и среда исполнения должны оставаться явно отсутствующими, а не незаметно реконструированными.